彰化縣政府各單位加強預算執行與考核要點

中 華 民 國  99 年 4 月 28 日

府主四字第0990103604號函修正

一、彰化縣政府（以下簡稱本府）為落實預算執行與考核，建立計畫與預算執行進度之績效管制，以增進行政效率，特訂定本要點。

二、本要點所稱各單位，係指本府各處暨所屬機關學校。

三、彰化縣（以下簡稱本縣）年度總預算案經議會審議通過完成法定程序後，各單位歲出預算應依預算法、政府採購法、中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法及行政院訂定之相關規定嚴格執行，力求節約。已列有預算之計畫，並應依預定進度辦理完成。

四、各單位應依歲出分配預算及計畫進度切實嚴格執行，避免年度終了產生大量保留之情事。本年度預算執行之成果及計畫執行之進度，將供核列以後年度預算之重要參考，視各計畫保留款數額多寡酌量核減其預算額度。

五、各單位應於年度預算執行前，就其法定預算數額，依據年度計畫預定實施進度及行政院訂頒「縣（市）單位預算執行要點」規定，編製「歲出預算分配表」及就每一計畫加編「歲出分配預算與計畫配合表」，送本府主計處彙辦。

六、各單位編製「歲出分配預算」時，應審慎考量配合年度計畫預定進度並按月或按期分配（收支對列部分，俟收到款項時辦理分配），每三個月為一期，全年度以分四期為原則。

七、各單位於年度進行中，如因變更原訂實施計畫或調整實施進度及分配數而有修改分配預算之必要者，應由計畫承辦單位提出具體資料及理由，重編「歲出預算分配表」及「歲出分配預算與計畫配合表」（並於表上註明「第X次修改」字樣），送本府主計處核辦；但執行期間已過之分配預算不再調整。

八、各單位應切實依「行政機關貫徹十項革新要求實施要點」規定執行，並本撙節原則支用經費；各種文件印刷，應以實用為主，力避豪華精美；各種節令慶典，不得舖張；不得辦理非必要之禮品採購及聯誼餐敘；確有必要辦理之訓練、考察、研討會，亦應儘量節省，以避免有浪費、消化預算之情事。

九、各單位歲出預算中，以特定收入為財源於預算內註明收支併列者，其歲出預算之執行，應視歲入實收情形，嚴加控制，該特定收入如有超收，除報奉本府核准外，不得超支；如有短收，其支出以已實現之收入數為限。

十、為加強預算之執行，避免發生進度嚴重落後及經費鉅額保留，所列計畫於編定預算案後，應依下列原則先進行相關籌劃作業之安排：

(一)延續性計畫應切實依照原定分年進度辦理，以前年度執行結果如有進度落後情形，應積極檢討改善。

(二)委託其他機關、人民團體、學術團體、教育文化事業機構等委辦事項，除特殊情形陳由機關首長核准外，應於年度開始六個月內完成簽約手續。

(三)所需土地如須向有關機關辦理撥用者，應於年度開始六個月內完成撥用手續；如須向民間徵購者，應事先擬訂徵購進度，並即刻進行徵購作業，舉行說明會或協調會，或與土地所有人進行洽商。

(四)一般設備應依計畫期程完成訂購手續。

(五)房屋建築等一般營繕工程應擬訂工程實施計畫時程，依計畫期程完成細部設計，申請建築執照，開始辦理發包。

(六)公共工程計畫應擬訂工程實施計畫時程，妥善研訂分標及招標策略，依計畫期程完成設計並開始辦理發包，其可分段或分項辦理發包者，並宜分開辦理同時進行。

(七)對鄉（鎮、市）之補助款，應依本府所訂之補助規定辦理。

十一、各單位工程發包節餘款，除與原工程事項有關，並經專案報奉本府核准外，一律不得動支。

十二、年度終了，各單位資本門之工作計畫（不含一般建築及設備），其累計支付數達全年度預算數百分之九十五，且達成原訂施政目標，產生預期效益，著有績效者，其主辦人員記功一次，主辦科(課)長嘉獎二次，單位主管嘉獎一次。

十三、各單位於年度終了後，應按資本門之工作計畫分別填送「資本支出預算執行情形年報表」，併同單位決算函送本府主計處，其決算數未達全年度預算數百分之八十者，除不可抗拒之特殊因素者外，如有可歸責主辦單位之責任，依左列規定簽報懲處：

(一)決算數佔預算數百分之七十以上未達百分之八十者，主辦人申誡二次，主辦科（課）長申誡一次，單位主管警告。

(二)決算數佔預算數百分之六十以上未達百分之七十者，主辦人記過一次，主辦科（課）長申誡二次，單位主管申誡一次。

(三)決算數未達預算數百分之六十者，主辦人記過二次，主辦科（課）長記過一次，單位主管申誡二次。

十四、第十三點所稱不可抗拒之特殊因素，係指各執行單位執行年度資本支出，已善盡職責，但因遭遇非各該單位所能掌握情事、受天災等自然環境影響或為健全政府財政執行節約措施，致進度落後或延誤，或預算產生節餘等因素，或其他事由經所屬主管認定者，其規定如下：

(一)非執行單位所能掌控者，包括：

1因議會之決議，或未能適時審議通過相關法案，致所列預算無法據以執行，進度落後、緩辦或停辦者。

2因政府法令新定、變更，或因民眾、相關權益人抗爭影響，須調整原計畫或變更設計，或須協調解決紛爭，致進度落後者。

3執行單位已在合理時間提出申請，而相關權責機關未能在規定作業期間核發核准文件，致影響計畫執行進度者。

4因不可歸責於執行單位之事由，經招標未決，進度落後者。

5收支併列性質之支出，因收入短收，致支出須相對減支者。

6國外採購支出，因受他國政府、國外廠商未能配合，致進度落後者。

(二)受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施工，致工期延長、進度落後或未執行者。

(三)執行政府節約措施或辦理招標，致預算節餘者。

(四)其他不可歸責於執行單位之事由，經簽奉核准者。

十五、本縣各鄉（鎮、市）公所與其所屬機關預算執行考核獎懲作業，由其自訂辦法或參考本要點辦理。